附件4—2：

| 益阳市中心城区中小学校“四建十二扩”建设完成情况表 |
| --- |
| 区名称 | 学 校 | 新建学校 | 改扩建 | 备注 |
|  |  | 计划 | 已完成 | 计划 | 已完成 |  |
|  | 序号 | 名称 | 新建面积（㎡） | 新增学位（个） | 新建面积（㎡） | 新增学位（个） | 改扩建面积（㎡） | 新增学位（个） | 改扩建面积（㎡） | 新增学位（个） |  |
| 赫山区 | 1 | 紫竹学校 | 15000 | 1620 | 33862 | 1620 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 市龙洲中学 |  |  |  |  | 10000 | 350 |  |  |  |
|  | 3 | 龙光桥镇中心学校 |  |  |  |  | 15000 | 1300 |  |  |  |
|  | 4 | 花亭子学校 |  |  |  |  | 8000 | 720 | 23760 | 720 |  |
|  | 5 | 桃花仑小学 |  |  |  |  | 8000 | 900 |  |  | 原计划无新增学位 |
|  | 6 | 秀峰路小学 |  |  |  |  | 4500 | 405 |  |  |  |
|  | 7 | 龙岭学校 |  |  |  |  | 3500 | 585 |  |  |  |
|  |  | 小 计 | 15000 | 1620 | 33862 | 1620 | 49000 | 4260 | 23760 | 720 |  |
| 高新区 | 8 | 丁香小学 | 15000 | 1620 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 立波小学 | 10000 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 立波中学 |  |  |  |  | 10000 | 1800 |  |  |  |
|  |  | 小 计 | 25000 | 2970 |  |  | 10000 | 1800 |  |  |  |
| 资阳区 | 11 | 三益小学 | 10000 | 1620 | 13574 | 687 |  |  |  |  | 原计划新增学位1080 |
|  | 12 | 市实验小学 |  |  |  |  | 270 | 1080 |  |  | 原计划无新增学位 |
|  | 13 | 市第六中学初中部 |  |  |  |  | 12000 | 1500 | 1800 | 220 | 原计划无新增学位 |
|  | 14 | 长春镇经开区初级中学 | 8000 | 1500 | 8039 | 947 |  |  |  |  | 原计划新增学位610 |
|  | 15 | 市第六中学高中部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 石码头小学 |  |  |  |  | 1160 | 540 |  |  | 原计划无新增学位 |
|  |  | 小 计 | 18000 | 3120 | 21613 | 1634 | 13430 | 3120 | 1800 | 220 |  |
| 合 计 | 58000 | 7710 | 55475 | 3254 | 72430 | 9180 | 25560 | 940 |  |

附件4—3：

| 2017-2018年益阳市中心城区中小学基本建设考核奖补资金使用情况表 |
| --- |
|  | 单位：万元 |
| 序 号 | 单位 | 资金到位情况 | 资金使用 | 资金结余 | 备 注 |
|  |  | 合 计 | 市级资金 | 区级资金 |  |  |  |
| 一 | 市本级 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市一中（师范校区） | 600.00 | 600.00 |  | 672.91 |  |  |
| 二 | 赫山区小计 | 8778.00 | 6100.00 | 2678.00 | 10587.26 | -1809.26 | 资金拨城投公司，不足部分由城投公司兜底。 |
| 2 | 其中：紫竹小学 |  |  |  | 7386.70 |  |  |
| 3 | 花亭子小学 |  |  |  | 3200.56 |  |  |
| 三 | 高新区小计 | 3989.00 | 3989.00 |  | 907.51 | 3081.49 | 2017年预算安排470万元、2018年预算安排2800万元，资金未到位。 |
| 4 | 其中：丁香小学 |  |  |  | 907.51 |  | 资金拨高新技术总公司1489万，拨建设局2500万元。 |
| 四 | 资阳区小计 | 5011.00 | 3000.00 | 2011.00 | 1786.27 | 3224.73 | 资金拨城投公司，不足部分由城投公司兜底。 |
| 5 | 其中：三益小学 |  |  |  | 742.80 |  | 所转让益阳职院土地及房屋评估总额为2443.97万元，暂未支付。 |
| 6 | 市六中初中部 |  |  |  | 327.42 |  |  |
| 7 | 市六中高中部 |  |  |  | 93.36 |  |  |
| 8 | 长春实验中学 |  |  |  | 622.69 |  |  |
| 合 计 | 18378.00 | 13689.00 | 4689.00 | 13953.95 | 4496.96 |  |

附件4—4：

| 中心城区化解大班额中小学基本建设奖补资金绩效评价指标评分表 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分值 | 计分标准 | 须提供（审查）的证明材料 | 得分 |
| 项目决策(20分） | 项目立项 | 制定规划 | 市区各级制定消除大班额专项规划和和年度工作计划。 | 3 | ①市级制定消除大班额专项规划和年度工作计划的计0—1.5分。②各区制定消除大班额专项规划和年度工作计划的，每个区计0—0.5分。 | 规划文件或工作计划 | 3 |
|  | 项目目标 | 目标内容 | 设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 4 | 市级：①设有绩效目标，计0-1分；②目标明确，计0—1分；③目标细化，计0—1分；④目标量化，计0—1分。 | 工作方案、考核文件及资料 | 1 |
|  | 决策过程 | 决策依据 | 整体项目设立依据 | 2 | 整体项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计2分。 | 相关政策文件、政府规划、部门计划等 | 2 |
|  |  | 制定方案 | 市、县两级分别制定消除大班额工作方案 | 3 | ①市级制定了工作方案，且内容完整、目标明确、操作性强，计0—1.5分；②区分别制定了工作方案，且内容完整、目标明确、操作性强的，每个区计0-0.5分。 | 实施方案及文件 | 3 |
|  | 资金分配 | 分配标准 | 制定资金管理办法，包括资金分配、审批、拨付等，明确资金使用范围、审批程序、拨付办法；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。 | 3 | ①市级制定资金管理办法的，内容完整、操作性强的计0—1.5分；②各区制定资金管理办法，明确资金使用范围、审批程序、拨付办法的，每个区计0—0.5分。 | 资金分配管理办法。 | 1.5 |
|  |  | 分配结果 | 按规定的费用标准分配资金并公示 | 3 | ①市级按资金管理办法分配、公示、下拨资金，的计0—1分；②各区按照资金管理办法分配、公示、下拨资金的，每个区计0-0.5分； | 资金分配文件、公示记录 | 1 |
|  |  | 拨付及时 | 各级按要求及时拨付资金 | 2 | 在规定的时间内，市级资金拨付到位的，计1-0.5分；区级资金拨付到位的，每个区计0—0.5分。 | 资金分配文件、资金拨付明细。 | 1.5 |
| 项目管理（40分） | 组织实施 | 组织保障 | 市县两级均设立了工作机构，明确职责 | 3 | ①市级设立项目工作机构，计0—1.5分；各区设立项目工作机构的，每个计0.5分。 | 项目领导小组成立文件 | 3 |
|  |  | 项目管理 | 制定项目管理制度并有效实施。 | 3 | 各区项目管理方案职责分工明确、有质量控制措施、有管理条款且方案有效实施的分别计0-1分。 | 项目管理方案 | 1 |
|  |  | 项目实施 | 项目实施符合相关管理制度，程序合法合规 | 9 | 各区立项已经过项目建设书批复或经过可行性研究批复的，每个区县（市）计0—1分；各区进行了财政评审和招投标的，每个区计0—1分；各区项目按规定程序和要求组织实施的，每个区县（市）计0-1分； | 相关制度、文件 | 8 |
|  |  | 项目进度 | 计划与实际完成进度比较 | 3 | 各区按计划进度完成的，每个区计0—1分。 | 进度表 | 2 |
|  |  | 监督检查 | 市县两级主管部门按照有关规定开展监督检查。 | 2 | 市区两级主管部门按照有关规定开展监督检查，并将检查结果公开的，市级计0—0.5分、每个区计0—0.5分。 | 监督检查资料 | 1 |
|  | 财务管理 | 制度建设 | 制定财务（含资金）管理制度 | 2 | 市级、区制定财务（含资金）管理制度的，其内容完整、合规、措施得力的，市级计0—0.5分、每个区县（市）计0—0.5分。 | 财务（含资金）管理制度 | 1 |
|  |  | 资金到位率 | 区级资金到位 | 3 | ①达到100%的，计3分；②达到90%（含）—100%的，计2.5分；③达到80%（含）—90%的，计2分；④达到70-80%以下的，计1.5分，60%-70以下计1分，60%以下不计分。 | 查看账本、凭证等相关资料 | 2 |
|  |  |  | 市级奖补资金到位 | 3 | ①达到100%的，计3分；②达到90%（含）—100%的，计2.5分；③达到80%（含）—90%的，计2分；④达到70-80%以下的，计1.5分，60%-70以下计1分，60%以下不计分。 | 查看账本、凭证等相关资料 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 专款专用，使用符合相关规定，无挤占、截留、挪用等现象。 | 6 | 各区资金实行专款专用，资金拨付及时、程序合法、手续齐全、使用合规，无挤占、截留、挪用现象的，每个区计0—2分。 | 核查相关账务 | 4 |
|  |  | 成本控制 | 项目资金是否超预算 | 3 | 各区项目资金按预算使用的，每个区计0-1分 | 核查相关账务 | 2 |
|  |  | 财务管理 | 专项资金单独列支，财务核算和资金管理规范，资料齐全。 | 3 | 各区专项资金单独列支，财务核算和资金管理规范，资料齐全的，每个各区计0—1分。 | 核查相关账务、资料 | 1 |
| 项目绩效（40分） | 完成数量 | 项目实际完成建筑面积 | 实际完成面积/年度计划完成面积×100% | 7 | 各区分别计算。达标100%的计8分，90%-100%计7分；80%-90%计6分；80%以下计5分 | 检查项目实施资料及现场抽查核实 | 5 |
|  |  | 项目实际新增学位 | 实际增加的学位数/年度计划增加学位×100% | 7 | 各区分别计算。达标100%的计8分，90%-100%计7分；80%-90%计6分；80%以下计5分 | 检查项目实施资料及现场抽查核实 | 5 |
|  |  | 项目实际控制大班额 | 实际控制大班额数/年度计划控制大班额×100% | 6 | 各区分别计算。达标100%的计4分，90%-100%计3.5分；80%-90%计3分；80%以下计2分，以下类推。 | 现场抽查核实 | 5 |
|  | 完成质量 | 安全质量可靠 | 安全无事故，质量达标 | 3 | 各区工程质量达标，没有安全事故及质量问题，每个各区计0—1分。 | 工程监理日志 | 2 |
|  | 项目效益 | 经济效益 | 项目实施后直接或间接产生的经济效益 | 6 | 学校扩容、生源增加 |  | 6 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施后产生的社会效益 | 6 | 增加学生学位，解决就学难，化解大班额 |  | 5 |
|  |  | 对象满意程度 | 项目单位对项目实施工作满意 | 5 | 根据调查问卷结果统计：①满意度为100%的，计5分；②满意度为90%(含）—99%的，计4分；③满意度为80%(含）—89%的，计3分；④满意度为70%(含）—79%的计2分；⑤满意度为60%(含）—69%的，计1分；⑥满意度为60%以下的，不计分。 | 发放调查问卷 | 5 |
|  | 合 计 |  | 100 |  |  | 74 |