益发改行审〔2020〕287 号

益阳市发展和改革委员会

关于核准益阳市中心城区供水管网改扩建

项目申请报告的批复

益阳市自来水有限公司：

你公司报来的《关于申请核准益阳市中心城区供水管网改扩建项目申请报告的请示》及相关资料收悉。经审查，现将有关内容批复如下：

- 为进一步保障益阳市生产生活用水需求，有效提升城市供水能力，同意益阳市中心城区供水管网改扩建项目建设。项目单位为益阳市自来水有限公司。

二、建设地点：益阳市中心城区。

三、项目建设内容及规模：改造供水管线约20千米。

四、总投资及资金来源：该项目估算总投资4152.74万元。资金由益阳市自来水有限公司自筹解决。

五、该项目的勘察、设计、施工、监理及重要设备、材料购置与安装等达到必须招标标准和规模的，依据《中华人民共和国招标投标法》实行公开招标，并委托具有相关资质的招标代理机构办理招标事宜，不得化整为零规避招标。

六、按照相关法律、行政法规的规定，该核准项目附前置条件的相关文件是《益阳市自然资源和规划局关于益阳市中心城区供水改扩建项目的用地和规划意见》（益资规函〔2020〕41号）。

七、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》等有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

八、请益阳市自来水有限公司在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

九、项目予以核准决定之日起 2年未开工建设，需要延期开工建设的，请益阳市自来水有限公司在 2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过 1年。

请据此加快开展项目初步设计等前期工作，进一步落实建设条件，争取项目早日开工建设。

专此批复。

益阳市发展和改革委员会

2020年7月3日

益阳市发展和改革委员会办公室    2020年7月3日印发