书香苑1＃、2＃、3＃、9＃、10＃项目信息修正清单
信息名称	全国平台信息	需修正为以下内容
工程基本信息	具体地点	/	小荷堰村三、四组
立项批复机关	/	南县发展和改革局
建筑规模	138440.28平方米。	本工程建筑面积为138439.95平方米，（其中1#楼建筑面积24777.52平方米，2#楼建筑面积24674.53平方米，3#楼建筑面积29313.24平方米，9#楼建筑面积25206.29平方米，10#楼建筑面积25206.29平方米，地下室建筑面积9262.08平方米），1#栋地下1层地上31层，框剪结构，2#楼为地下1层，地上31层，框剪结构，3#楼地下1层地上15层，框剪结构，9#楼地下1层地上32层，框剪结构，10#楼地下1层地上32层，框剪结构，地下室为地下1层，框剪结构，均为桩基础。
合同登记信息	工程名称	/	书香苑1＃、2＃、3＃、9＃、10＃
合同金额（万元）	2.97	29760.59
合同签订日期	2018-06-01	2018-04-08
建筑规模	138440.28平方米。	本工程建筑面积为138439.95平方米，（其中1#楼建筑面积24777.52平方米，2#楼建筑面积24674.53平方米，3#楼建筑面积29313.24平方米，9#楼建筑面积25206.29平方米，10#楼建筑面积25206.29平方米，地下室建筑面积9262.08平方米），1#栋地下1层地上31层，框剪结构，2#楼为地下1层，地上31层，框剪结构，3#楼地下1层地上15层，框剪结构，9#楼地下1层地上32层，框剪结构，10#楼地下1层地上32层，框剪结构，地下室为地下1层，框剪结构，均为桩基础。
施工许可证	工程名称	/	书香苑1＃、2＃、3＃、9＃、10＃
合同工期（天）	/	540
合同金额（万）	2.97	29760.59
建筑面积（平方米）	/	138440.28
竣工验收备案	竣工验收备案编号	/	43092118080801001-JX-001
实际面积(平方米)	/	138440.28
实际造价（万）	/	29760.59
结构类型（按材料分）	/	钢筋混凝土结构
结构类型（按传力分）	/	框剪
实际开工时间	/	2018-07-18
实际竣工时间	/	2020-08-23
建设规模	/	本工程建筑面积为138439.95平方米，（其中1#楼建筑面积24777.52平方米，2#楼建筑面积24674.53平方米，3#楼建筑面积29313.24平方米，9#楼建筑面积25206.29平方米，10#楼建筑面积25206.29平方米，地下室建筑面积9262.08平方米），1#栋地下1层地上31层，框剪结构，2#楼为地下1层，地上31层，框剪结构，3#楼地下1层地上15层，框剪结构，9#楼地下1层地上32层，框剪结构，10#楼地下1层地上32层，框剪结构，地下室为地下1层，框剪结构，均为桩基础。
竣工验收备案登记时间	/	2021-01-05