2021年数字城管平台维护及第三方评估

项目资金绩效自评报告

- 一、项目概况

- 数字城管平台2017年2月底启动建设，10月通过验收。项目建设投资1085万元，采用“建设运营一体化”模式，合同期5年，承建商北京数字政通公司在完成平台建设的同时，提供5年专业运营服务。该平台建成以来，在统筹协调解决城市管理事部件问题方面发挥了重要作用，成效显著，平台累计受理案件60.4万件，结案58.9万件，结案率97.6%，一大批群众急难愁盼问题得到解决。

- 二、绩效自评工作开展情况

- 为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，我局成立了绩效评价工作小组，对本项目资金开展绩效评价工作。根据自评要求，逐一梳理了项目资金的使用管理情况和绩效情况，项目绩效目标的设定和完成情况，有序开展绩效评价，形成了评价报告。

- 三、综合评价结论

- 通过对资金的投入、使用的情况，并对照数字城管平台项目绩效指标逐一进行分析，自评得分99分，自评结论为优秀。

- 四、绩效目标实现情况

- 项目资金使用及管理情况

- 2021年年初预算安排项目资金263.6万元，来源为一般公共预算，实际到位资金263.6万元，资金到位率100%。

- 2021年全年已按合同支付资金254.86万元，资金支付实现率96%。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 2021年，新增78路视频监控和3路高空瞭望，建成公园、林场、资江风貌带等重要区域视频监控。推进城市管理事（部）件信息视频巡查车AI采集试运行，引进配备热成像装置无人机，投入禁燃禁放、扬尘污染防控、重点区域违建摸底等工作，加强视频监控系统、餐饮油烟监测系统等的应用。通过智能技术手段发现受理禁燃禁放、车辆违停、占道经营、乱堆乱放等问题4488件。做细做实市民对城市管理问题诉求的受理、转办、督查等工作，提升服务品质，全年共受理城市管理事（部）件问题147364件，处置率98.2%，市民对城市管理的满意率和获得感不断增加。出台了《益阳市城市管理指挥手册》，规范平台运行。“门前三包”信息化管理系统开始试点，目前已更新“门前三包”责任主体2056家，绑定二维码2056个。系统试运行以来，采集上报事件1134起，形成“门前三包”案件230件，实现“全方位、全流程、智能化”的动态监管。深化12345市长热线、12319城管热线、益阳城管微信公众号、市民通APP等平台功能，做细做实市民对城市管理问题诉求的受理、转办、督查等工作，提升服务品质。加强与市长热线的协调联动，加大对疑难积压案件的清理催办工作。组织市纪委、市政法委、市长热线办、市城管委成员单位开展了“四方点评”，对中心城区群众“急难愁盼”问题要求限时解决。

- 五、存在的问题和改进措施

- 一、存在的问题。2021年所收集的城市管理事部件问题种类不够齐全，相关处置单位结案率不够高。

二、改进措施。一是加强对信息采集员的培训、督察和考核，收集的城市管理事部件更加及时，全面。二是加强视频监控和无人机巡查采集，增强采集效率。三是完善处置单位事部件问题处置考核制度，提高处置效率。

- 附件1:2021年度项目支出绩效自评表

- 益阳市城市管理和综合执法局

- 2022年4月18日