附件5

- 2022全国文明城市创建基础设施提质改造项目绩效自评报告

- 益阳市市政工程服务中心

- 一、项目概况

- 三桥转盘环岛缘石改造；十洲路局部大、中修；迎春路人行道改造；银城路人行道大、中修；天成市场前坪改造；严管路段提示牌安装以上六个项目均为创文项目。主要是对老旧破损的市政基础设施进行改造修复，规范市场秩序，美化城市形象，方便市民出行及采购。

- 二、绩效自评工作开展情况

我单位认真落实市财政局关于2022年度部门绩效自评工作要求，对本单位支出金额超过50万元（含）以上的项目单独开展绩效自评。切实抓好本单位绩效评价工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善绩效评价制度。

(一)加强组织领导，建立工作机制。

1、成立由单位主要负责人任组长的绩效评价工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制定单位绩效评价工作方案。

2、组织分管财务负责人和财会人员进行绩效评价专题培训，抓好绩效评价风险评估。

3、实行财务业务流程再造，加强对权力运行的监督。

(一)加强制度建设，实行绩效评价全覆盖。

1、建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。

2、对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。

3、加强审批监督管理。

- 三、综合评价结论

自评结论：分值100分，等级“优秀”。

- 四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2022全国文明城市创建基础设施提质改造项目作为特定目标类项目经费，由市城管局按资金分配方案拨付我单位，指标在年度执行中下达，全年指标数为200万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

我单位按规定在范围内使用该资金，未用于项目无关的支出，2022年实际支出200万元。其中用于主体施工190,76万元，设计、监理第三方审核费用9.24万元

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位该项资金严格按要求开支，有专人负责项目的竣工验收，均签订了工程施工合同、监理合同、设计合同，每笔开支都经过了完整的会审联签程序，经过多人审批检查，各项开支在本单位公开透明，支出程序合规。我单位制定了《会审联签制度》对报账工作开展进行监督、《内控制度》对资金使用进行监督，《政府采购制度》对采购支出进行监督。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年预算完成率达到100％，整体支出进度符合财政部门相关规定。

- 绩效指标完成情况分析

1、项目的经济性

成本指标。主体施工及第三方费用预算内完成（目标值：预算范围内）我单位该项目经费由市城管局按资金分配方案拨付我单位，本单位严格按资金计划执行，保证各项业务在预算范围内开展完成。

2、项目的效率性

数量指标。主体施工项目完成率（目标值：100%），全部创文工程项目工作基本能及时完成，并完成竣工验收。

- 项目的有效性

效益指标。社会效益（目标值：成效明显），落实了基础设施提质改造工作，美化了市容市貌，改善了居民生活环境质量，进一步推动了文明城市创建工作。

- 存在的问题和改进措施

无

- 六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 七、其他需要说明的问题

无

报告附件：

附件3：项目支出绩效自评表

- 益阳市市政工程服务中心

- 2023年3月14日

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 2022全国文明城市创建基础设施提质改造专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市市政工程服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 200 | 10分 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：严管路段提示牌 | 100% | 100% | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 指标2：天成市场前坪改造 | 100% | 100% | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 指标3：三桥转盘环岛缘石改造 | 100% | 100% | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 指标4：十洲路局部大、中修 | 100% | 100% | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 指标5：银城路人行道大、中修 | 100% | 100% | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 指标6：迎春路人行道改造 | 100% | 100% | 5分 | 5分 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格 | 合格 | 合格 | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工作完成及时 | 及时 | 及时 | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：主体施工预算内完成 | 预算范围内 | 预算范围内 | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 指标2：设计、监理第三方审核费用预算内完成 | 预算范围内 | 预算范围内 | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1：改善居民生活环境质量 | 成效明显 | 成效明显 | 10分 | 10分 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1：美化市容市貌 | 成效明显 | 成效明显 | 10分 | 10分 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：推进文明城市创建 | 持续推动 | 持续推动 | 10分 | 10分 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 95% | 95% | 10分 | 10分 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：