2022年度对口支援援建专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

根据《水利部办公厅关于2021年对口支援三峡库区工作安排的意见》（办移民函〔2021〕89号）和湖南省对口支援三峡工程领导小组办公室《关于下达我省2021年对口支援三峡库区资金项目计划的通知》湘三峡办〔2021〕2号文件要求，2022年向对口支援的湖北兴山、湘西保靖、怀化会同共3个库区4个乡镇支援90万元，用于项目建设和改善库区移民生产生活条件等。

二、绩效自评工作开展情况

2022年会同相关部门实地督查项目进度、资金使用和廉政纪律建设工作一次，实时对资金的使用效能进行监控，全方位掌握了对口支援援建项目情况。

三、综合评价结论

综合开展的一系列卓有成效的工作和取得的实实在在的成果，综合得分100分，评价等级为“优秀”。

- 绩效目标实现情况分析

一是支持湖北兴山县峡口镇35万元，与其他省市扶贫资金捆绑使用，帮助普安片区美丽乡村项目建设，主要新建1个停车场和改造1个旅游公厕，2022年底该两项建设均已完成，通过了相关验收，并已投入使用。

二是支持湘西比耳镇15万元，与其他省市扶贫资金捆绑使用，帮助实施柑橘培管项目，2022年完成培管面积80亩，整修产业路2公里，达到了预期目标。

三是支持湘西碗米坡镇20万元，与其他省市扶贫资金捆绑使用，帮助实施千亩油茶基地项目建设，2022年在拔茅、磋比等村新建油茶300亩，在迎丰村新建保靖黄金茶200亩，受益农户86户，取得了良好的经济效益和社会效益。

四是支持怀化漠滨乡20万元，帮助实施乡村振兴战略运转项目，主要用于该乡污水处理厂运营、维修和集镇垃圾清扫及转运等工作，目前，该污水处理厂运行良好，发挥出了应有的功能与作用，居民幸福指数明显提高。

通过实地督查项目进度、资金使用和廉政纪律建设等工作，各对口支援援建项目按年度计划按时开工建设，项目资金整体安排合理，成本（预算）控制到位，资金到位后及时投入使用，确保了有限资金的合理使用，解决了当群众工作、生活环境，促进了当地经济发展，群众满意率达95%以上。

- 存在的问题和改进措施

援建项目资金与其他省份援建资金捆绑使用，年度任务均按计划和进度如期完成，但因援建地基础设施落后，需要建设的项目较多，资金缺口仍然较大。建议在国家水利部和湖南省对口支援办的统一领导和安排下，加大支持力度。

- 绩效自评结果应用和公开情况

自评结果与援建地政府充分沟通，对项目落实、资金使用情况进行认真核实，双方认可。各项目落户地对资金使用和项目情况及时进行了公示，绩效自评结果将按政务公开要求及时公示。

七、其他需要说明的问题

无

附件：2022年度项目支出绩效自评表

益阳市商务局

2023年3月16日

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 对口支援援建专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市商务局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市商务局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 | 90 | 10分 | 100% | 10分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 | 90 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年对口支援湖北兴山、湘西、怀化共90万元。 |  |  |  | 2022年对口支援湖北兴山、湘西保靖、怀化会同共3个库区4个乡镇90万元，其中湖北兴山县峡口镇35万元、湘西保靖县比耳镇15万元、湘西保靖县碗米坡镇20万元、怀化会同县漠滨侗族苗族乡20万元。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目建设 | 经济支持 | 支持怀化漠滨乡污水处理厂运营、维修和集镇垃圾清扫及转运工作。目前，该污水处理厂运行良好，达到了预期目标。 | 25分 | 25分 |  |
|  |  | 质量指标 | 改善库区移民生产生活条件 | 经济支持 | 支持三峡库区兴山县峡口镇普安片区新建停车场1个、改造旅游公厕1个，已通过完工验收，并已投入使用。 | 25分 | 25分 |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 项目建设 | 经济支持 | 支持湘西比耳镇柑橘培管面积80亩，达到了预期目标。 | 15分 | 15分 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 项目建设 | 产业项目支持 | 支持湘西碗米坡镇千亩油茶基地建设，在拔茅、磋比等村新建油茶300亩，在迎丰村新建保靖黄金茶200亩，受益农户86户。达到了预期目标。 | 15分 | 15分 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 移民库区群众满意度 | 90% | 95% | 10分 | 10分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |  |

填表人：陈彪  填报日期：2023年3月16日  联系电话：19958128859  单位负责人签字：